CAHIER DES CHARGES

Systeme de Supervision Reseau

Avec Interface WEB & Logs avances

- Redacteur : Responsable analyse des besoins

24/03/2026

Table des matières  :

Partie 1 : Contexte

Partie 2 : Questionnaire

Partie 3 : Analyse

Partie 4 : Besoins Fonct

Partie 5 : Besoins Non-Fonct

Partie 6 : Architecture

Partie 7 : Logs Avances

Partie 8 : Interface Web

Partie 9 : Planning

Partie 10 :Risques

Partie 11 : Budget

Partie 12 : Recette

1 - Contexte et Presentation du Projet :

Le systeme de supervision reseau  désigne l’ensemble des techniques et outils permettant d’observer, d’analyser et d’optimiser les performances d’un réseau informatique. Elle repose sur la collecte en temps réel d’informations concernant les périphériques connectés, tels que les serveurs, routeurs, commutateurs et pare-feu. L’objectif est d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements et de garantir une disponibilité optimale du réseau pour les utilisateurs .

Notre Organisation  dispose d'une infrastructure reseau composee de X sites, Y equipements actifs, et Z utilisateurs. L'absence d'un systeme centralise de supervision expose l'organisation aux risques suivants :

- Indisponibilites non detectees en temps reel

- Absence de traçabilite des evenements reseau (logs fragmentes ou absents)

- Difficulte de diagnostic lors des incidents

- Impossibilite de produire des rapports de performance a destination de la direction

- Objectifs Strategiques du Projet:

- Superviser en temps reel 100% des equipements critiques

- Centraliser tous les logs reseau dans une plateforme unique

- Reduire le MTTR (temps moyen de resolution)

- Offrir une interface web accessible aux ingenieurs reseau

- Produire des rapports automatiques de performance

- 2  -  Questionnaire de recueil des besoins :

- 1 . Infrastructure Reseau Existante:

- Combien d'equipements reseau sont a superviser au total ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quels sont les constructeurs et modeles des equipements principaux ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quelle est la topologie reseau (schema disponible) ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Les equipements supportent-ils SNMP ? Quelle version ? Les MIBs sont-elles disponibles ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des flux NetFlow / sFlow / IPFIX sont-ils actives ou activables sur les equipements ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Les equipements sont-ils configures pour envoyer des logs Syslog ? Vers quelle destination ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Existe-t-il un serveur de temps (NTP) centralise ? Tous les equipements sont-ils synchronises ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quelle est la bande passante des liaisons WAN et des interconnexions critiques ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Y a-t-il des VLANs critiques necessitant une surveillance prioritaire ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- 2 . Protocoles de Collecte et Standards:

- Quel protocole de supervision souhaitez-vous utiliser en priorite ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quels OIDs SNMP sont prioritaires pour la supervision ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Avez-vous besoin de supervision par telemetrie (gNMI/gRPC) pour les equipements modernes ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des traps SNMP doivent-elles etre recues et traitees ? Lesquelles sont critiques ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Souhaitez-vous superviser les tunnels VPN (IPSec/SSL) ? Lesquels ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des equipements necessitent-ils une supervision via API REST constructeur ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Systeme de Logs Avances :

- Quel volume de logs attendez-vous par jour (estimation) ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quels types d'evenements logs doivent etre collectes en priorite ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quelle est la duree de retention des logs souhaitee ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des regles de correlation doivent-elles etre definies ? Lesquelles ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Avez-vous besoin d'un parseur de logs personnalise pour des formats proprietaires ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Les logs doivent-ils etre signes / integretes pour garantir leur non-repudiation (usage legal/audit) ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Souhaitez-vous des alertes basees sur des patterns de logs (detection d'anomalies) ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- 4 . Interface Web et Tableaux de Bord :

- Quels profils d'utilisateurs accederont a l'interface web ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quelles vues sont indispensables sur le dashboard principal ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Une carte topologique interactive est-elle requise ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des graphes de performance sont-ils necessaires et sur quelle periode ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- L'interface doit-elle etre responsive (accessible sur tablette/mobile) ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des widgets personnalisables par l'utilisateur sont-ils souhaites ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- L'interface doit-elle integrer un moteur de recherche dans les logs ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- 5 . Systeme d'Alertes et Notifications:

- Quels canaux de notification sont necessaires ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Comment les alertes doivent-elles etre classifiees par niveau de criticite ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des plages de maintenance (maintenance windows) doivent-elles etre gerees ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Un mecanisme de deduplication et de correlation d'alertes est-il necessaire ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des seuils d'alerte personnalises par equipement sont-ils necessaires ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- 6 . Disponibilite, Securite et Conformite :

- Quelle est la disponibilite cible de la plateforme de supervision elle-meme ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Ou sera hebergee la plateforme ? (On-premise / Cloud prive / Cloud public / Hybride)

- Reponse : ___________________________________________________________

- Quelles exigences de securite s'appliquent a la plateforme de supervision ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des contraintes reglementaires s'appliquent-elles ? (ISO 27001, PCI-DSS, RGPD, LPM, etc.)

- Reponse : ___________________________________________________________

- Une authentification centralisee est-elle requise ? (LDAP, Active Directory, RADIUS, SAML, OAuth2)

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des mecanismes de backup et de PRA (Plan de Reprise d'Activite) sont-ils requis ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- 7 .  Integrations et Ecosysteme Existant:

- Existe-t-il deja des outils de supervision en place ? (Nagios, Zabbix, PRTG, SolarWinds, Cacti...)

- Reponse : ___________________________________________________________

- Un ITSM (ServiceNow, GLPI, Jira Service Management, Remedy) est-il utilise ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Un SIEM (QRadar, Splunk, Elastic SIEM, ArcSight, Wazuh) est-il en place ou prevu ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Une CMDB (Base de donnees de gestion de configuration) est-elle disponible ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- Des APIs doivent-elles etre exposees pour d'autres systemes ?

- Reponse : ___________________________________________________________

- 3 - Analyse des Besoins :

- La mise en place d'une supervision réseau avec interface web et logs avancés vise à assurer la disponibilité (24/7), la performance et la sécurité des infrastructures via une visualisation centralisée et une analyse détaillée des événements. Elle transforme les besoins de surveillance en exigences techniques : découverte automatique, alertes proactives, tableaux de bord ergonomiques, et collecte/analyse de logs (Syslog, SNMP, NetFlow).

| Catégorie | Exigence Formelle |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| InterfaceWeb | -01 : Le système affichera un tableau de bord (dashboard) rafraîchi toutes les secondes. |  |  |
|  | -02 : L'interface doit permettre la création de cartes topologiques personnalisées. |  |  |
|  | -03 : L'interface doit être compatible avec les navigateurs moderne (Chrome, Firefox, Edge). |  |  |
| Supervision | -01 : Supervision de la disponibilité via protocole ICMP (ping) et SNMP. |  |  |
|  | -02 : Analyse de la bande passante (NetFlow, sFlow, IPFIX). |  |  |
|  | -03 : Découverte automatique des nouveaux équipements réseau (auto-discovery). |  |  |
| Logs Avancés | -01 : Le système doit centraliser les logs (Syslog) de tous les équipements. |  |  |
|  | -02 : Possibilité de filtrer et rechercher dans les logs par hôte, type d'événement ou niveau de sévérité. |  |  |
|  | -03 : Rétention des logs pendant une période minimale de 90 jours. |  |  |
| Alerting | -01 : Envoi d'alertes par e-mail en moins de secondes après détection d'une panne. |  |  |
|  | -02 : Gestion des dépendances d'alertes pour éviter le "bruit" (storm suppression). |  |  |

- 4 - Besoins Fonctionnels :

- Superviser la disponibilite (ICMP ping) de tout equipement avec delai configurable

- Collecter les metriques SNMP v2c et v3 avec authentification SHA/AES

- Recevoir et traiter les traps SNMP avec decodage des MIBs personnalisees

- Collecter les flux NetFlow v5/v9/IPFIX et sFlow v4/v5

- Recevoir les messages Syslog (UDP/TCP/TLS) de tous les equipements

- Gestion d'un inventaire centralise des equipements (CMDB legere)

- Generer des alertes multi-niveaux (P1/P2/P3/P4) sur seuils configurables par equipement

- Notifier via email, SMS, Webhook, Slack, Teams, PagerDuty

- Deduplication automatique des alertes (storm suppression)

- Gestion des plages de maintenance (silence des alertes planifie)

- Escalade automatique si alerte non acquittee apres delai configurable

- Tableau de bord des alertes actives avec accusé de réception (ACK)

- Ingestion des logs Syslog (RFC 3164 et RFC 5424), SNMP traps, Netflow en temps reel

- Parsing et normalisation des logs dans un format unifie (JSON enrichi)

- Enrichissement des logs (ajout FQDN, localisation site, VLAN, criticite equipement)

- Indexation full-text pour recherche en < 5 secondes sur 30 jours

- Moteur de recherche avec syntaxe avancee (filtres, agregations, plages de temps)

- Regles de correlation (detection de sequences d'evenements)

- Retention configurable : hot (30j) / warm (90j) / cold (1an+) avec archivage S3/NFS

- Export des logs en CSV, JSON, PDF pour audit et reporting

- Journalisation de l'acces a la plateforme (audit trail des actions utilisateurs)

- 5 - Besoins non-Fonctionnels :

- 1 . Performance et scalabilité :

- Réactivité de l'interface web : Les tableaux de bord et graphiques doivent s'afficher en moins de 2 secondes, même avec des volumes de données élevés.

- Traitement en temps réel : Capacité à traiter et à afficher des milliers de logs/événements par seconde sans latence significative.

- Scalabilité : Capacité de l'architecture à prendre en charge une augmentation de 50% du nombre d'équipements supervisés sans dégradation des performances.

- 2 . Fiabilité et disponibilité (HA) :

- Haute disponibilité : L'outil doit être opérationnel 24/7 avec un taux de disponibilité supérieur à 99.9% , incluant des mécanismes de basculement automatique.

- Intégrité des données : Garantie de la non-altération des logs collectés (SHA-256 ou similaire) et sauvegarde automatisée de la base de données.

- 3 . Sécurité et confidentialité :

- Authentification forte : Intégration avec des annuaires d'entreprise (LDAP/AD/SSO) et support de l'authentification multifacteur (MFA).

- Gestion des habilitations : Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour restreindre l'accès à certaines interfaces ou logs selon l'utilisateur.

- Chiffrement : Utilisation obligatoire de HTTPS/TLS pour toutes les connexions à l'interface web et sécurisation des protocoles de collecte (SNMPv3, Syslog-TLS).

- 4 . Ergonomie et utilisabilité :

- Interface Web (UI) : Intuitive, "responsive" (adaptée aux mobiles/tablettes) et personnalisable (tableaux de bord "drag-and-drop").

- Recherche avancée : Moteur de recherche de logs capable de requêtes complexes (type ELK/Splunk) en moins d'une seconde.

- 5 . Maintenabilité et exploitabilité :

- Alerting : Système de notifications (email, Slack, Teams) configurable avec gestion de la sévérité (critique, warning, info).

- Mise à jour : Possibilité de mettre à jour la plateforme sans interruption de la supervision (zero-downtime update).

- 6 . Portabilité et compatibilité :

- Compatibilité navigateurs : Fonctionnement optimal sur les versions récentes de Chrome, Firefox, Edge et Safari.

- Interopérabilité : Capacité à s'intégrer via API REST avec d'autres outils ITSM (ex: Jira, ServiceNow).

- 6 - Architecture Technique Proposee :

- l'architecture recommandée est basée sur une solution open-source robuste comme Zabbix ou Centreon (avec Nagios) installée sur un serveur Linux, utilisant le protocole SNMP pour collecter les données (CPU, trafic, état) d'équipements, avec un stockage centralisé (MariaDB) et une interface web dédiée.

1. Architecture Technique (Composants):

- Serveur de Supervision (Central) : Une machine virtuelle (Debian/Ubuntu) hébergeant le moteur (Zabbix Server ou Centreon Engine), le moteur de base de données (MariaDB) et l'interface Web (Apache/Nginx).

- Base de Données : MariaDB ou MySQL, essentielle pour stocker les logs, l'historique des métriques et les configurations.

- Collecteurs/Agents :

- SNMP (v2c/v3) : Pour switchs, routeurs, pare-feu.

- Agents Zabbix/Nagios : Installés sur les serveurs Windows/Linux pour une supervision détaillée (CPU, RAM, Disque, logs).

- Interface Web (Dashboard) : Zabbix Frontend ou Centreon Web, offrant des vues en temps réel, alertes et graphiques.

2. Choix Technologiques:

- Solution :

- Option A (Tout-en-un) : Zabbix - Très performant pour le réseau et les logs, agents légers, alertes intelligentes.

- Option B (Classique/Modulaire) : Centreon (sur base Nagios) - Très répandu, excellente interface pour PME, modèles de configuration prêts à l'emploi.

- Collecte de Logs : Zabbix Agent (log monitoring) ou Syslog-ng pour centraliser les logs des pare-feu/switchs.

- Visualisation additionnelle : Grafana, qui se connecte à Zabbix ou MariaDB pour créer des tableaux de bord modernes.

3. Flux des données :

- Collecte : Les sondes SNMP et les agents interrogent les équipements (Switchs, Pare-feu, Serveurs).

- Traitement : Le serveur de supervision analyse les données reçues.

- Stockage : Les données sont écrites dans MariaDB.

- Affichage/Alerte : L'interface Web affiche les données et envoie des alertes (Email, Slack, SMS) en cas de dépassement de seuil.

- 7 - Systeme de logs avances :

Ce moteur de logs avancé pour PME centralise, analyse et sécurise les journaux (syslog, serveurs, sécurité) via une stack type ELK ou Graylog. Il automatise la détection d'incidents (alertes) et permet la corrélation en temps réel, assurant une visibilité totale sur l'infrastructure (serveurs, switchs, pare-feu).

- Spécifications Détaillées du Système de Logs Avancé:

- Architecture & Collecte (Ingestion):

- Protocoles : Support Syslog (UDP/TCP), Beats (Filebeat/Winlogbeat pour agents), SNMP pour équipements réseau.

- Agents : Déploiement d'agents légers (ex: Filebeat) sur serveurs Windows/Linux pour un suivi en temps réel des logs locaux.

- Centralisation : Stockage centralisé (Logstash ou Graylog Input) pour éviter la perte de données si un équipement source tombe.

- Traitement & Analyse (Parsing & Indexation):

- Parsing (Analyse syntaxique) : Structuration des logs bruts en champs exploitables (IP source, utilisateur, type d'événement).

- Normalisation : Conversion des différents formats de logs dans un standard commun (ex: ECS - Elastic Common Schema).

- Enrichissement : Ajout de contexte (géolocalisation IP, résolution DNS, lookup Active Directory).

- Stockage & Rétention:

- Indexation : Stockage dans une base de données orientée recherche (ex: Elasticsearch).

- Rétention : Politique de rétention définie (ex: 30 jours à chaud pour analyse rapide, 90 jours à froid pour conformité).

- Visualisation & Alerting (Dashboard & Alertes):

- Tableaux de bord (Dashboards) : Visualisation par type (sécurité, système, réseau) via Kibana ou Graylog dashboards.

- Alerting Avancé : Détection de comportements anormaux (ex: pic de connexions, erreurs de login) et envoi d'alertes par e-mail/Slack/Teams.

- Corrélation : Capacité à croiser des événements provenant de sources différentes (ex: un échec de connexion VPN + une création de fichier suspecte).

- Sécurité & Conformité:

- Sécurisation : Transport des logs chiffré (TLS/SSL).

- Intégrité : Signature des logs pour garantir qu'ils n'ont pas été modifiés (conformité RGPD/audit).

- Outils recommandés pour PME :

- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) : Très puissant, flexible.

- Graylog : Plus simple à configurer pour la gestion des logs bruts et la corrélation.

- PRTG : Pour une supervision tout-en-un incluant les logs.

- 8 - Specification de l’interface Web:

- Dans une PME, une interface web de supervision réseau doit être simple, rapide et sécurisée et accessible via navigateur (Chrome, Firefox…) .

- Objectifs de l’interface:

- Visualisation en temps réel de l’état du réseau

- Gestion centralisée des équipements

- Détection et alerte des incidents

- Accès multi-utilisateurs avec rôles

- Architecture de l’interface :

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript (React ou Vue.js)

- Backend : API (Node.js, Django, etc.)

- Base de données : MySQL / PostgreSQL

- Structure de l’interface (UI):

3.1 Page de connexion

- Authentification (login + mot de passe)

- Gestion des rôles : Administrateur ,Technicien Observateur

3.2 Tableau de bord Dashboard(Page principale après connexion) :

Contenu :

- État global du réseau (OK / Alerte / Critique)

- Graphiques du trafic réseau (temps réel)

- Nombre d’équipements actifs / inactifs

- Alertes récentes

Widgets : Bande passante , CPU / RAM des serveurs ,Temps de réponse (latence)

3.3 Page équipements réseau(Liste des équipements supervisés) :

Informations affichées :

- Nom de l’équipement ,Adresse IP ,Statut (actif / inactif) ,Type (routeur, switch, serveur) ,Dernière vérification

Actions :

- Ajouter / supprimer un équipement

- Modifier configuration

- Tester connectivité (ping)

3.4 Page de supervision (Graphiques détaillés) :

- trafic réseau ,utilisation CPU ,mémoire

- Historique des performances

- Filtrage par équipement ou période

3.5 Page des alertes(Liste des incidents ):

- panne réseau

- surcharge

- perte de connexion

Fonctionnalités :

- Notification en temps réel

- Historique des alertes

- Niveau de gravité : faible ,moyen ,critique

3.6 Page rapports(Génération de rapports ):

- journalier

- hebdomadaire

- mensuel

- 9 - PLanification de Projet :

Le projet sera conduit en mode agile simplifiee ou  en cascade et la durée estimée est de 8 à 12 semaines.

# 1 -Découpage des phases :

- 🔹 Phase 1 : Analyse des besoins (1 semaine):

- Tâches :

- Identifier les équipements à superviser

- Définir les besoins :

- supervision (CPU, trafic, disponibilité)

- logs (sécurité, système)

- Identifier les utilisateurs (admin, technicien)

- Livrables :

- Cahier des charges

- Spécifications fonctionnelles

- Phase 2 : Conception (2 semaines) :

1 Architecture technique:

- Choix des outils:

- Supervision : SNMP / ICMP

- Logs : ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

- Backend : Node.js / Django

- Frontend : React

2 Conception système:

- Diagrammes : architecture globale , flux de données ,base de données

Livrables :

- Diagrammes UML

- Architecture technique validée

- 🔹 Phase 3 : Mise en place de l’infrastructure (1 semaines)

Tâches :

- Installation serveur (Linux recommandé)

- Configuration réseau

- Installation : Elasticsearch ,Logstash ,Kibana

- Mise en place des agents de collecte

Livrables :

- Environnement opérationnel

- Phase 4 : Développement backend (2 semaines):

Tâches :

- API REST : gestion des équipements ,récupération des logs

- Intégration avec : SNMP ,Syslog

- Gestion des alertes

Livrables :

- API fonctionnelle

- 🔹 Phase 5 : Développement frontend ( 2 semaines):

Tâches :

- Interface web : Dashboard ,Page équipements ,Page logs ,Page alertes

- Intégration API

Livrables :

- Interface web fonctionnelle

- 🔹 Phase 6 : Tests et validation (1 à 2 semaines):

Types de tests :

- Tests fonctionnels

- Tests de performance

- Tests de sécurité

Scénarios :

- panne d’un équipement

- attaque (tentatives de connexion)

- surcharge réseau

Livrables :

- Rapport de tests

- 🔹 Phase 7 : Déploiement (1 semaine):

Tâches :

- Mise en production

- Configuration finale

- Formation des utilisateurs

Livrables :

- Système opérationnel

- 🔹 Phase 8 : Maintenance et amélioration (continu):

Tâches :

- Surveillance du système

- Correction des bugs

- Ajout de nouvelles fonctionnalités

2 - Ressources humaines :

- Développeur backend

- Développeur frontend

- Administrateur système/réseau

- Chef de projet

- Responsable Analyse

- Responsable Conception UML

- Responsable Developpement

- Responsable Documentation & Tests

3 - Outils recommandés:

- Supervision : SNMP, ICMP

- Logs : ELK Stack

- Frontend : React + Chart.js

- Backend : Node.js / Express

- Base de données : PostgreSQL

10 - Analyse et Gestion des risques :

1 - Risques techniques:

- Surcharge du système (logs volumineux)

- Trop de logs → saturation du stockage ou ralentissement

----  Solution ----

- rotation des logs

- filtrage (logs utiles uniquement)

- archivage automatique

- Problèmes de performance

- Interface lente ou système non réactif

- délais dans les alertes
---- Solution ----

- indexation des logs

- optimisation des requêtes

- utilisation de cache

- Mauvaise intégration des outils

- incompatibilité entre supervision, logs et interface
----Solution ----

- choix d’outils compatibles (ex : ELK)

- tests d’intégration dès le début

- Perte de données (logs)

- logs non enregistrés ou corrompus
----Solution ----

- sauvegardes régulières

- système de redondance

🔐 2 - Risques de sécurité:

- Accès non autorisé

- piratage de l’interface web

- accès aux logs sensibles
----Solution ----

- authentification forte

- gestion des rôles (RBAC)

- Fuite de données

- logs contenant des informations sensibles (IP, utilisateurs)
---- Solution ----

- chiffrement des données

- anonymisation des logs

- Attaques informatiques

- injection SQL

- XSS

- brute force
----Solution ----

- validation des entrées

- firewall + IDS

- HTTPS obligatoire

👥 3 - Risques humains:

- Manque de compétences

- équipe non formée aux outils (logs, monitoring)
----Solution ----

- formation des utilisateurs

- documentation claire

- Mauvaise utilisation du système

- erreurs dans la configuration

- mauvaise interprétation des logs
----Solution ----

- interface simple

- guides d’utilisation

- Résistance au changement

- les employés refusent d’utiliser le système
----Solution-----

- sensibilisation

- démonstration des bénéfices

4 - Risques organisationnels:

- Retard du projet

- mauvaise estimation du temps
---- Solution----

- planification réaliste

- suivi régulier

- Dépassement du budget

- coûts imprévus (serveurs, stockage)
----Solution----

- prévoir une marge (10–20%)

- Mauvaise communication

- entre développeurs et administrateurs
---- Solution----

- réunions régulières

- outils collaboratifs

5 - Risques liés à l’infrastructure:

- Panne serveur

- arrêt du système de supervision
---- Solution----

- redondance (serveur secondaire)

- monitoring du monitoring 😄

- Problèmes réseau

- perte de communication avec les équipements
---- Solution----

- réseaux redondants

- tests réguliers

6 - Risques liés aux logs avancés:

- Trop d’alertes (fausses alertes)

- fatigue des administrateurs
---- Solution----

- réglage des seuils

- alertes intelligentes

- Difficulté d’analyse

- logs trop complexes
----Solution--- -

- visualisation (dashboards)

- outils d’analyse (Kibana)

- Non-conformité (audit)

- logs non exploitables ou incomplets
----Solution----

- format standard

- conservation des logs

11 - Budget previsionnel :

12 - Criteres d’acceptation et plan de recette :